BOUSLA Platform

Statement of Work (SOW)

Version: 1.0

Project: BOUSLA – Academic & Career Guidance Platform

Document Status: Final

1. Purpose

تهدف هذه الوثيقة إلى تحديد نطاق العمل الرسمي (Statement of Work) لتطوير الإصدار الأول (V1) من منصة بوصلة، بحيث تكون مرجعًا تعاقديًا بين مالك المشروع وشركة التطوير، وتوضح ما سيتم تنفيذه، وما لن يتم تنفيذه، ومعايير قبول المشروع.

2. Project Overview

بوصلة هي منصة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد طلبة المرحلة الثانوية والجامعات على اختيار التخصص الأكاديمي والمسار المهني الأنسب، من خلال مقاييس علمية وتحليلات ذكية وتقارير تفسيرية.

3. Project Objectives

تشمل أهداف الإصدار الأول:

- إنشاء حسابات للمستخدمين.

- تنفيذ المقاييس والاختبارات.

- إنشاء الملف الذكي للطالب.

- تحليل النتائج.

- إصدار توصيات أكاديمية.

- إصدار توصيات مهنية.

- إصدار تقارير احترافية.

- لوحة تحكم للإدارة.

- لوحة تحكم للمرشد.

- لوحة تحكم للطالب.

- لوحة تحكم للمدرسة.

4. Project Scope

يشمل التطوير:

Web Platform

✅

Mobile Responsive

✅

AI Recommendation Engine

✅

Reports

✅

Dashboards

✅

Authentication

✅

Notifications

✅

Admin Portal

✅

5. Out of Scope

لن يشمل الإصدار الأول:

- تطبيقات iOS وAndroid الأصلية (Native Apps).

- التكامل مع الأنظمة الحكومية.

- الدفع الإلكتروني.

- تعدد اللغات (أكثر من العربية والإنجليزية).

- التكامل مع الجامعات عبر واجهات مباشرة.

- التحليلات التنبؤية المتقدمة.

- الذكاء الاصطناعي التوليدي للمحادثة.

6. User Roles

- Student

- Parent

- Counselor

- School Administrator

- Platform Administrator

- Super Administrator

7. Functional Modules

يشمل الإصدار الأول:

- Authentication

- User Management

- Student Profile

- Assessment Engine

- AI Engine

- Academic Recommendation

- Career Recommendation

- University Explorer

- Reports

- Notifications

- Dashboard

- Administration

- Settings

8. Technical Stack

يفضل أن تستخدم الشركة:

Backend

- ASP.NET Core

Frontend

- React

Database

- PostgreSQL

AI

- Python

Cache

- Redis

Storage

- Object Storage

Cloud

- Azure أو AWS

Containers

- Docker

Orchestration

- Kubernetes

9. Deliverables

يلتزم فريق التطوير بتسليم:

- الكود المصدري الكامل.

- قاعدة البيانات.

- APIs.

- ملفات Docker.

- ملفات النشر.

- وثائق التثبيت.

- دليل الاستخدام.

- وثائق API.

- الاختبارات.

- نسخة Production.

10. Acceptance Criteria

يعتبر المشروع مقبولًا إذا:

- نجحت جميع الاختبارات.

- تم تنفيذ جميع متطلبات الإصدار الأول.

- لا توجد أخطاء حرجة.

- تعمل جميع التوصيات.

- تعمل التقارير.

- تعمل جميع لوحات التحكم.

- اجتياز UAT.

11. Project Phases

المرحلة الأولى

Analysis Review

المرحلة الثانية

UI/UX

المرحلة الثالثة

Backend Development

المرحلة الرابعة

Frontend Development

المرحلة الخامسة

AI Integration

المرحلة السادسة

Testing

المرحلة السابعة

Deployment

المرحلة الثامنة

Hypercare

12. Estimated Timeline

| Phase | Duration |
| --- | --- |
| Design | 4 Weeks |
| Backend | 8 Weeks |
| Frontend | 8 Weeks |
| AI | 4 Weeks |
| Testing | 4 Weeks |
| Deployment | 2 Weeks |

الإجمالي المتوقع: 24–30 أسبوعًا (حسب حجم الفريق).

13. Client Responsibilities

يلتزم مالك المشروع بـ:

- اعتماد التصاميم.

- توفير المحتوى.

- مراجعة النماذج.

- اعتماد الاختبارات.

- الرد على الاستفسارات خلال مدة متفق عليها.

- توفير حسابات الخدمات السحابية عند الحاجة.

14. Development Company Responsibilities

تلتزم شركة التطوير بـ:

- تنفيذ جميع المتطلبات المتفق عليها.

- اتباع أفضل الممارسات البرمجية.

- حماية البيانات.

- إدارة الإصدارات.

- توثيق الكود.

- إصلاح الأخطاء خلال فترة الضمان.

- تسليم جميع الأكواد وحقوق الملكية.

15. Warranty Period

- ضمان لمدة 90 يومًا بعد الإطلاق.

- إصلاح جميع الأخطاء البرمجية دون تكلفة إضافية.

- لا يشمل الضمان الميزات الجديدة أو التعديلات خارج نطاق العقد.

16. Change Management

أي طلب خارج نطاق هذه الوثيقة:

- يوثق رسميًا.

- يقدّر من حيث الوقت والتكلفة.

- لا يبدأ تنفيذه إلا بعد موافقة الطرفين.

17. Intellectual Property

- جميع الأكواد المصدرية.

- قواعد البيانات.

- التصاميم.

- النماذج.

- الوثائق.

- المخرجات.

تؤول ملكيتها بالكامل إلى مالك مشروع "بوصلة" بعد السداد وفق العقد.

18. Success Criteria

يعد المشروع ناجحًا عند:

- تشغيل المنصة في بيئة الإنتاج.

- جاهزية جميع الوحدات الأساسية.

- تحقيق جاهزية تشغيلية لا تقل عن 99.9%.

- اجتياز اختبارات القبول.

- تسليم جميع المخرجات المتفق عليها.