Volume 12

Testing, Quality Assurance & Release Readiness Specification

Chapter 1

Testing Strategy

1.1 Purpose

يحدد هذا الفصل استراتيجية الاختبار الشاملة لضمان أن جميع مكونات منصة بوصلة تعمل وفق المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية قبل الإطلاق.

1.2 Testing Objectives

- ضمان جودة المنتج.

- تقليل الأخطاء.

- التحقق من جميع المتطلبات.

- تحسين تجربة المستخدم.

- ضمان جاهزية الإطلاق.

- منع الأعطال الإنتاجية.

1.3 Testing Pyramid

UI Testing

────────────

Integration Testing

───────────────────

API Testing

────────────────────

Unit Testing

1.4 Testing Types

| Type | Required |
| --- | --- |
| Unit Testing | ✅ |
| Integration Testing | ✅ |
| API Testing | ✅ |
| UI Testing | ✅ |
| Regression Testing | ✅ |
| Smoke Testing | ✅ |
| Sanity Testing | ✅ |
| End-to-End Testing | ✅ |
| Performance Testing | ✅ |
| Security Testing | ✅ |
| Accessibility Testing | ✅ |
| Compatibility Testing | ✅ |
| UAT | ✅ |

1.5 Exit Criteria

- جميع الاختبارات ناجحة.

- لا توجد أخطاء حرجة.

- نسبة النجاح ≥95%.

- اعتماد فريق QA.

Chapter 2

Functional Testing

يشمل اختبار جميع الوظائف التالية:

Authentication

- Login

- Logout

- MFA

- Password Reset

Student

- التسجيل.

- إنشاء الملف.

- تعديل البيانات.

- حذف الحساب.

Assessment

- بدء الاختبار.

- حفظ الإجابات.

- إنهاء الاختبار.

- إعادة المحاولة.

AI

- إنشاء الملف الذكي.

- تحليل النتائج.

- إنتاج التوصيات.

- تفسير النتائج.

Reports

- PDF

- Dashboard

- مقارنة النتائج

- التقارير التاريخية

Admin

- المستخدمون.

- الصلاحيات.

- الجامعات.

- التخصصات.

- الإعدادات.

Functional Acceptance

Coverage ≥100%

Critical Bugs = 0

Chapter 3

Integration Testing

يتم اختبار التكامل بين:

- Frontend ↔ Backend

- Backend ↔ Database

- Backend ↔ AI Engine

- AI ↔ Knowledge Graph

- AI ↔ Reports

- API ↔ Mobile

- Notification ↔ Email

- Notification ↔ SMS

- Identity ↔ MFA

Test Scenarios

- Student Journey

- Assessment Journey

- Recommendation Journey

- Reporting Journey

- Administration Journey

Success Criteria

- جميع الخدمات تعمل.

- لا يوجد فقد بيانات.

- الاستجابة صحيحة.

- المعاملات متكاملة.

Chapter 4

Performance & Scalability Testing

Performance KPIs

| KPI | Target |
| --- | --- |
| API Response | <500 ms |
| AI Recommendation | <2 sec |
| Login | <1 sec |
| Dashboard | <3 sec |
| Report Generation | <5 sec |

Load Testing

- 1,000 مستخدم.

- 5,000 مستخدم.

- 10,000 مستخدم.

- 50,000 مستخدم.

Stress Testing

- Peak Load

- Memory Limits

- CPU Limits

- Auto Recovery

Scalability

- Horizontal Scaling

- Auto Scaling

- Kubernetes Scaling

Chapter 5

Security Testing

تشمل الاختبارات:

- Authentication

- Authorization

- Encryption

- SQL Injection

- XSS

- CSRF

- SSRF

- Broken Access Control

- File Upload

- Session Hijacking

- MFA

- API Security

Penetration Testing

- External Pentest

- Internal Pentest

- API Pentest

- Mobile Pentest

Compliance

- OWASP Top 10

- OWASP API Security

- CIS Benchmark

Chapter 6

User Acceptance Testing (UAT)

المشاركون

- الطلاب.

- المرشدون.

- المدارس.

- الإدارة.

- فريق الدعم.

سيناريوهات الاختبار

- إنشاء حساب.

- تنفيذ المقياس.

- استخراج التقرير.

- مراجعة التوصيات.

- تصدير PDF.

- إدارة المستخدمين.

معايير النجاح

- رضا المستخدم ≥90%.

- إتمام جميع السيناريوهات.

- عدم وجود أخطاء حرجة.

- Chapter 7

- Release Readiness

- قبل الإطلاق يجب التأكد من:

- Development

- ✅ جميع الميزات مكتملة.

- Testing

- ✅ جميع الاختبارات ناجحة.

- Security

- ✅ لا توجد ثغرات حرجة.

- Infrastructure

- ✅ البيئة الإنتاجية جاهزة.

- Monitoring

- ✅ Dashboard تعمل.

- Backup

- ✅ النسخ الاحتياطية جاهزة.

- Disaster Recovery

- ✅ تم اختبار الاستعادة.

- Documentation

- ✅ جميع الوثائق مكتملة.

- Training

- ✅ تدريب المستخدمين.

- Go / No-Go Checklist

| Item | Status |
| --- | --- |
| Functional | ✅ |
| Performance | ✅ |
| Security | ✅ |
| UAT | ✅ |
| Documentation | ✅ |
| Infrastructure | ✅ |
| Monitoring | ✅ |
| Backup | ✅ |
| Rollback Plan | ✅ |

Chapter 8

Go-Live & Hypercare

Deployment Strategy

- Blue-Green Deployment.

- Canary Release.

- Zero Downtime.

- Rollback خلال دقائق عند الحاجة.

Hypercare Period

مدة:

30 يومًا بعد الإطلاق.

Monitoring

- Availability

- CPU

- Memory

- Errors

- AI Accuracy

- Database

- API Latency

- User Satisfaction

Incident Priority

| Priority | Response |
| --- | --- |
| Critical | 15 min |
| High | 1 hr |
| Medium | 4 hr |
| Low | 1 Business Day |

SLA Targets

| Service | Target |
| --- | --- |
| Availability | 99.9% |
| Backup Success | 100% |
| Recovery Time (RTO) | ≤4 Hours |
| Recovery Point (RPO) | ≤15 Minutes |

Continuous Quality Improvement

- مراجعة أسبوعية للمؤشرات.

- تحليل الأخطاء الجذرية.

- تحسين الأداء.

- تحديث حالات الاختبار.

- مراجعة مؤشرات رضا المستخدمين.

- إعادة اختبار بعد كل إصدار.

Chapter Deliverables

بنهاية Volume 12 تم تحديد:

- استراتيجية الاختبار المؤسسية.

- اختبارات الوظائف والتكامل.

- اختبارات الأداء والتوسع.

- اختبارات الأمن السيبراني.

- اختبارات قبول المستخدم.

- معايير جاهزية الإطلاق.

- خطة Go-Live.

- خطة Hypercare.

- مؤشرات SLA وSLO.

- معايير الجودة للإصدار الأول.